# Alarm7 防区位置字段 开发方案

一句话：Rpt 历史报告库缺 AtPos（防区位置）字段，补上表结构、写入逻辑、查询界面、导出模板四处即可，采集与流水表无需改动。

## 改什么

| 序号 | 改动点 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rpt 库表结构 | D 系列表增加 AtPos 文本字段，类型长度对齐 DealAlmEvt.AtPos |
| 2 | 写入逻辑 | 报警落 Rpt 时同步写 AtPos，值直接取 DealAlmEvt.AtPos，保证两表一致 |
| 3 | 查询界面 | 用户右键查询主机信息时增加「防区位置」列，置于事件描述前，无值留空 |
| 4 | 导出模板 | 历史报告加同名列，顺序与界面一致 |

## 前提条件

CPZone 防区位置当前填写率仅 7%（5/68），须先推动客户补全配置，否则改完多数记录仍为空。

## 验收

选中 007777 查询，报警记录显示「测试间红外２」；导出报告内容与界面一致；撤布防等无防区事件留空不报错；原有功能无回退。